网上竞价文件
项目编号：XFZB-2026-W28
项目名称：厦门监狱及鹭晖公司2026-2027年度

100万元以下小规模工程监理服务
采购人：福建省厦门监狱
福建信发招标代理有限公司
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第一章 网上竞价邀请
福建信发招标代理有限公司受福建省厦门监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择厦门监狱及鹭晖公司2026-2027年度100万元以下小规模工程监理服务的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：XFZB-2026-W28
2.项目名称：厦门监狱及鹭晖公司2026-2027年度100万元以下小规模工程监理服务
3.网上竞价货物名称、数量、主要技术及售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年11月09日14:30:00
报名截止时间：2026年11月12日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年11月13日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年11月13日11:00:00
5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商。
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求： 

	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资质证书
	供应商应具备以下①和②项资质，或具备工程监理综合资质。应提供有效的证书复印件。其中：①房屋建筑工程专业监理资质乙级及以上资质。②市政公用工程专业监理资质乙级及以上资质。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。本项目所属行业为其他未列明行业。


（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目网上竞价截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
本项目网上竞价保证金为1320元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建信发招标代理有限公司

开 户 行：福建海峡银行福州鼓楼支行 

账 号：100026211970010002
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：采购包最高限价（13.2万元）作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。
1）收费费率标准：金额（万元）50以下，收费费率标准1％。 

2）代理服务费的缴纳方式：a.成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。

3）代理服务费缴交账号：

开户名：福建信发招标代理有限公司

开户行：福建海峡银行福州鼓楼支行

账号：100026211970010002。
10.联系方式
10.1采购人：福建省厦门监狱
地  址：厦门市同安区朝洋路815号
联系人：黄警官    
联系方式：0592-7227521

10.2采购代理机构：福建信发招标代理有限公司
地址：福州市晋安区华林路257号福侨大厦14层 

邮编：350000

电话：0591-88002309 

联系人：周灵珍、吴梦婷 
电子邮箱：fjxfzb123@126.com
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建信发招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
福建省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）；

福建信发招标代理有限公司官网（http://www.fjxfzb.com）；

福建信发招标代理有限公司竞价平台，网址（http://47.104.142.206:8020/secpag.cfm?sid=100002004001）。

第二章 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见本文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： /  。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://47.104.142.206:8020/ptlogin1.cfm）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://47.104.142.206:8020/upfiles/files/bidinfo.doc）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。
3.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
4.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
5.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。
6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。

四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认。
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果。
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目不良记录名单。
七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的。
（2）成交供应商自动放弃成交资格的。
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交。
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求
一、项目概述

（一）本项目为厦门监狱和鹭晖公司100万元以下小规模工程采购监理服务，服务周期为1年，工程监理费以项目竣工结算审核造价为基数，以 3.3% 作为基准费率，由供应商报下浮率；最终监理费 = 竣工结算审核造价 ×3.3%×（1 - 成交下浮率）。根据资金计划，厦门监狱100万元以下小规模工程一年度累计投资约200万元，鹭晖公司100万元以下小规模工程一年度累计投资金额约200万元。根据收费标准，监理费按3.3%计取，厦门监狱100万元以下小规模工程监理服务年度预算为6.6万元，鹭晖公司100万元以下小规模工程监理服务年度预算为6.6万元。（注：本项目为福建省厦门监狱与所属企业厦门鹭晖轻工实业有限公司联合采购，项目实际金额13.2万元，其中福建省厦门监狱预算为6.6万元、厦门鹭晖轻工实业有限公司预算为6.6万元，厦门鹭晖轻工实业有限公司采购需求内容及服务要求与本次招标一致，采购结果出来后，福建省厦门监狱、厦门鹭晖轻工实业有限公司与成交人根据成交下浮率分别签订合同、分别据实结算。）
（二）采购标的一览表                                         

 金额单位：人民币元

	包号
	品目号
	品目编码及品目名称
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	服务期限
	采购预算金额
	所属行业

	1


	1-1
	C20020600-工程监理服务
	厦门监狱2025-2026年度100万元以下小规模工程监理服务
	1项
	否
	1年
	66000
	其他未列明行业

	
	1-2
	C20020600-工程监理服务
	鹭晖公司2025-2026年度100万元以下小规模工程监理服务
	1项
	否
	1年
	66000
	其他未列明行业

	合计(大写)：人民币壹拾叁万贰仟元整
	¥132000.00


（三）本项目合同包成交候选人数量：1名。
（四）报价要求：
3.1本项目按统一的“下浮率”报价，因竞价平台无法填报“下浮率”，只能填写金额，因此各供应商在竞价平台上应填写下浮后的响应总价（响应总价“四舍五入”保留至小数点后两位，以“元”为单位），作为本项目的下浮率计算使用。计算公式如下：响应总价=采购预算金额×（1-响应报价下浮率）。例：本项目预算金额为132000元，响应报价下浮率为10.00%，则响应报价132000×（1-10.00%）=118800元。则供应商应在竞价平台报价部分填入合同包1响应总价为118800元。下浮率四舍五入保留至小数点后两位。下浮率作为成交后的结算依据。
3.2本项目监理服务收费基价按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）中附表2《施工监理服务收费基价表》的规定计取。其中，施工监理服务收费基价表中的计费额，项目造价以竣工结算审核为依据，以采购人委托的单项工程结算审核价计取。监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程困难程度调整系数×高程调整系数。本项目的专业调整系数、及工程困难程度调整系数、及高程调整系数均按1计取。
3.3单个项目实际结算价 = 单项竣工结算审核造价 ×3.3%×（1−成交下浮率）；本项目的服务期为1年。说明：本项目采购预算总金额13.2万元（其中福建省厦门监狱预算为6.6万元、厦门鹭晖轻工实业有限公司预算为6.6万元）不是最终完成的服务费用，按年度实际完成的项目计算费用，其中福建省厦门监狱累计金额不得超过预算金额6.6万元、厦门鹭晖轻工实业有限公司累计金额不得超过预算金额6.6万元）。服务期限届满或该项目实际采购金额累计达到该项目预算金额，合同终止。
4.供应商应以包括服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价；采购人不再承担任何费用。供应商还需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

5.除网上竞价文件条款另有规定的要求外，本次采购服务标准还应符合国家和省市、区行业相关的标准及有关规定。如上述标准及规定有矛盾的，则以较严格的现行标准、规定为准。

6.监理服务范围：包括《建设工程监理规范》规定的隶属于本项目的全部工程，具体包括但不限于建筑、结构、室内外装饰装修工程、给排水工程、电气工程、建筑智能化工程、暖通工程、门窗、通信工程、二次装修等施工全过程监理、工程竣工验收、工程结算审核及工程档案归档（包含维保期应尽的义务）。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1.服务范围和内容：监理主要工作内容为施工准备期、施工期、质量维保期等工程安装施工范围内全过程监理（包括但不限于以下几方面）：

1.1监理单位须于施工期间按要求到施工现场进行全方位监理，并对施工阶段出现的问题或缺陷须及时向采购人反映。

1.2督促和检查施工承包人建立质量保证体系和安全保障体系，审查施工环保措施。

1.3建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作，并报项目所在地质监站备案。
1.4审查施工承包人进场的机械设备的数量与性能。
1.5审查并控制重要外购成品件或半成品件的质量。
1.6调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计承包人、施工承包人一起提出改进措施和方法。出现重大质量和安全事故时，应及时上报采购人，并督促施工承包人按规定上报有关部门。
1.7施工安全监理：根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。承包人拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
1.8负责核查进场材料、设备、构配件原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况、进场记录、进场资料搜集整理。

1.9负责监督设备安装进度，组织验收，整理设备验收资料、档案等。

2.工期要求：监理人在监理总工期以外的善后服务须随时到位。

3.工程质量要求：符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。

4.监理团队要求
4.1本项目监理实行总监理工程师负责制，监理公司应成立项目监理团队。监理团队应包括：总监理工程师1名、专业监理工程师2名、监理员2名。上述人员不得兼任。
4.2总监理工程师的要求（须提交总监理工程师的资格证明材料）：

本项目拟委任的总监理工程师应具有国家注册监理工程师（房屋建筑工程）岗位证书，供应商须提供监理工程师岗位证书复印件并加盖供应商单位公章。

4.3专业监理工程师：

4.3.1房屋建筑工程专业监理工程师1名：

（1）取得国家或省级建设行政主管部门颁发的注册监理工程师岗位证书或省级建设行政主管部门委托或指定的培训机构颁发的监理工程师岗位培训证书或厦门市建设行政主管部门颁发的厦门市监理工程师岗位证书。

（2）拟任的专业为房屋建筑工程专业。

4.3.2专业监理工程师1名：

（1）取得国家或省级建设行政主管部门颁发的注册监理工程师岗位证书或省级建设行政主管部门委托或指定的培训机构颁发的监理工程师岗位培训证书或厦门市建设行政主管部门颁发的厦门市监理工程师岗位证书。

（2）拟任的专业为水电安装类专监‌。

4.4监理员：

4.4.1房屋建筑工程专业监理员1名：

（1）取得国家或省级建设行政主管部门颁发注册监理工程师岗位证书或省级建设行政主管部门委托或指定的培训机构颁发的监理员岗位培训证书或厦门市建设行政主管部门颁发的厦门市监理员岗位证书。

（2）拟任的专业为房屋建筑工程专业。

4.4.2监理员1名：
（1）取得国家或省级建设行政主管部门颁发注册监理工程师岗位证书或省级建设行政主管部门委托或指定的培训机构颁发的监理员岗位培训证书或厦门市建设行政主管部门颁发的厦门市监理员岗位证书。

（2）拟任的专业为水电安装类。

4.5拟派的上述人员应为本企业在职职工，报名时须提供以上人员的相关证书及近六个月内任意一个月（不含提交首次响应文件截止时间当月）由供应商为其缴纳的社保证明。
5.项目管理

5.1协助采购人完成项目管理建章立制工作；

5.2协助完成项目管理流程和表单模板的编制工作；

5.3协助采购人完成项目任务的规划、组织与管理；

5.4组建专门队伍，协助采购人做好项目管理涉及的各项工作，包括持续维护项目管理体系；

5.5加强整体管控，重点进行项目进度跟进、风险问题跟踪、变更管理执行、项目质量监控和跨项目沟通；

5.6定期进行项目状态评估；

5.7协助采购人归纳整理各项目组单位上报的材料，从监理角度，发现问题、分析问题、解决问题，保障项目管理工作规范、有序；

5.8协助采购人进行概预算及经费执行的管理工作；

5.9协助采购人研究和制定项目建设总体工作方案、实施策略；协助完成相关制度和标准规范的制定工作；

5.10协助采购人完成项目建设风险管理和重大突发事件应急预案的编制、敦促和落实检查工作，跟踪重大事件处置过程；

5.11成交供应商在项目验收前应提交监理服务项目的监理情况报告。

6.其他要求

6.1在监理工作中，若监理人员发生安全事故，由成交供应商承担一切责任；

6.2网上竞价文件中未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。
三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）
1、服务时间：监理服务根据施工单位实施进度提供监理服务。
2、服务地点：采购人指定地点。
3、服务条件：验收合格后交付。
4、是否邀请供应商验收：不邀请供应商验收。

5、履约验收方式：根据合同要求、成交供应商的响应文件及网上竞价文件验收。
6、合同支付方式：银行转账。年度服务期满，项目竣工验收后，按项目结算审核结果结算并办理付款手续。供应商提交完整付款资料及发票（其中鹭晖公司项目需开具增值税专用发票）办理付款手续。
7、履约保证金百分比：是。履约保证金百分比：10%。说明：成交供应商应在合同签订前向采购人缴纳合同包预算金额的10%作为履约保证金，履约保证金以银行转账、银行无条件独立保函（保函有效期应当涵盖本项目合同履约期）等非现金形式提交。履约保证金在竣工验收合格且经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请后30日内无息退还。
8、违约责任

8.1成交供应商符合验收条件的，采购人应严格按照网上竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

8.2成交供应商所提供的服务不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

8.3成交供应商应对项目施工工期进行严格把控，若施工单位未按合同工期约定完工的视为成交供应商服务管理不到位，每发生一起施工单位未按合同工期约定完工的，需向采购人支付违约金2000元。发生超过五起时，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

8.4成交供应商应对项目施工材料进行严格把控，若进场材料不符合合同及规范要求且成交供应商未及时发现并勒令施工单位材料退场的，视为成交供应商服务管理不到位，每发生一起需向采购人支付违约金2000元。发生超过五起时，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

8.5成交供应商应对项目施工质量进行严格把控，若项目施工质量不符合图纸及规范要求且成交供应商未开单要求施工单位整改的，视为成交供应商服务管理不到位，每发生一起需向采购人支付违约金2000元。发生超过五起时，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

8.6成交供应商应对项目施工安全进行严格管理，若项目施工过程中出现安全隐患成交供应商未及时发现并勒令施工单位整改的，视为成交供应商服务管理不到位，每发生一起需向采购人支付违约金2000元。发生超过五起时，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。若发生安全事故造成采购人损失的采购人有权单方解除合同并追究其法律责任。

8.7成交供应商应对施工单位报审的项目内业资料进行严格审核，若施工单位内业资料报审不及时不完善成交供应商未提出的，视为成交供应商服务管理不到位，每发生一起需向采购人支付违约金2000元。发生超过五起时，采购人有权单方解除合同，并没收其履约保证金。
8.8成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将没收其履约保证金。 

8.9因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金，采购人有权从应付的监理服务款项中直接抵扣相应违约金；应付监理服务款项不足以抵扣的，采购人可从成交供应商提交的履约保证金中继续抵扣。若应付监理服务款项及履约保证金总额仍不足以抵扣违约金的，成交供应商应当在采购人书面通知要求的期限内补足差额。
8.10成交供应商须提交项目服务（监理）团队人员安排表。

8.11成交供应商不得随意更换项目服务（监理）团队人员，确须更换的，须经采购人同意方可更换。原则上不允许中途更换总监理工程师。

8.12若因不可抗力因素导致工程监理人员发生变更的，成交供应商必须在3个工作日内书面通知采购人，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

8.13采购人有权书面要求成交供应商撤换任何不称职的监理人员，更换人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

8.14项目施工期间成交供应商必须按配备团队人员提供监理服务。采购人采用不定时随机检查（点名）的方法检查成交供应商服务（监理）团队人员的到岗情况。如采购人发现成交供应商服务（监理）团队人员缺岗，且未向采购人事先报告并获得同意的，项目总监理工程师缺岗的按每人每次处500元人民币罚款，其他服务（监理）团队人员缺岗的按每人每次处200元人民币罚款。

8.15成交供应商服务（监理）团队人员累计缺岗5次（含5次）的，采购人有权要求成交供应商撤换相应缺岗人员，成交供应商应予以撤换。成交供应商无正当理由拒绝撤换相应缺岗人员的，采购人有权要求成交供应商承担5000元违约金，采购人有权解除合同并责令成交供应商退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担。

8.16成交供应商擅自更换总监理工程师的按每人每次处3000元人民币罚款 。

8.17除总监理工程师外，成交供应商擅自更换主要服务（监理）团队人员的，每人每次支付违约金500元人民币。

8.18成交供应商因管理不力、未尽职、疏忽或其他过错等原因，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿，或造成施工单位未按图施工且无法返工的、或返工的耗时达到30天及以上的，每次按签约合同价的5%支付违约金。给采购人造成损失的，由成交供应商承担赔偿责任。

8.19成交供应商未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，每次按签约合同价的1%支付违约金；给采购人造成损失的，由成交供应商承担赔偿责任。
8.20在工程质量或合同价款审查中，成交供应商有重大失误、弄虚作假或伪造签字的，每次按签约合同价的2%支付违约金；给采购人造成损失的，由成交供应商承担赔偿责任。

8.21除上述具体违约情形外，成交人出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。
9、诉讼相关费用承担
若因成交人未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

10、不可抗力
10.1因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

11、专利权及知识产权
成交人须保障采购人在使用设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控及侵权困扰。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如出现纠纷，成交人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购人由此而造成的全部损失。
12、保密条款
12.1成交人要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，不得违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不得对采购人工作信息资料、工作场所、内部场景等进行拍照、录像，不得将采购人有关秘密、内部管理信息、工作场所场景通过微信、抖音等上传自媒体，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄露、泄密行为，成交人及其工作人员将承担相应责任和法律后果。

12.2成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。
12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

13、廉政条款
供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14、合同纠纷处理方式
采购人及供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15、其他事项

16.1、本采购项目的网上竞价文件、响应文件、合同以及相关的协议等均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

16.2、网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则成交人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
第四章  合同参考文本

（本合同范本仅供参考，竞价成交后，采购双方可采用本参考文本，也可另行协商拟定合同）

甲方(采购人)：                            签订地点：                   

乙方（成交人）：                          签订日期：      年   月   日

    根据甲方委托(采购代理机构)对       进行网上竞价（项目编号：     ）的竞价结果，乙方为成交人，现依照竞价文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

	项目名称
	数量
	下浮率
	品牌规格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合同总金额（大写）：人民币           （¥：             ）


2、服务时间：                    。

3、服务地点：                    。
4、服务条件：                    。

5、是否邀请供应商验收：                    。

6、履约验收方式：                       。
7、合同支付方式：                    。
8、履约保证金百分比
9、违约责任

9.1乙方符合验收条件的，甲方应严格按照网上竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，甲方无正当理由不得无故拖延验收时间。

9.2乙方所提供的服务不符合合同要求且拒不整改的，甲方有权拒收并没收其履约保证金。

9.3乙方应对项目施工工期进行严格把控，若施工单位未按合同工期约定完工的视为乙方服务管理不到位，每发生一起施工单位未按合同工期约定完工的，需向甲方支付违约金2000元。发生超过五起时，甲方有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

9.4乙方应对项目施工材料进行严格把控，若进场材料不符合合同及规范要求且乙方未及时发现并勒令施工单位材料退场的，视为乙方服务管理不到位，每发生一起需向甲方支付违约金2000元。发生超过五起时，甲方有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

9.5乙方应对项目施工质量进行严格把控，若项目施工质量不符合图纸及规范要求且乙方未开单要求施工单位整改的，视为乙方服务管理不到位，每发生一起需向甲方支付违约金2000元。发生超过五起时，甲方有权单方解除合同，并没收其履约保证金。

9.6乙方应对项目施工安全进行严格管理，若项目施工过程中出现安全隐患乙方未及时发现并勒令施工单位整改的，视为乙方服务管理不到位，每发生一起需向甲方支付违约金2000元。发生超过五起时，甲方有权单方解除合同，并没收其履约保证金。若发生安全事故造成甲方损失的甲方有权单方解除合同并追究其法律责任。

9.7乙方应对施工单位报审的项目内业资料进行严格审核，若施工单位内业资料报审不及时不完善乙方未提出的，视为乙方服务管理不到位，每发生一起需向甲方支付违约金2000元。发生超过五起时，甲方有权单方解除合同，并没收其履约保证金。
9.8乙方未经甲方同意单方面终止合同的，甲方将没收其履约保证金。 

9.9因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金，甲方有权从应付的监理服务款项中直接抵扣相应违约金；应付监理服务款项不足以抵扣的，甲方可从乙方提交的履约保证金中继续抵扣。若应付监理服务款项及履约保证金总额仍不足以抵扣违约金的，乙方应当在甲方书面通知要求的期限内补足差额。
9.10乙方须提交项目服务（监理）团队人员安排表。

9.11乙方不得随意更换项目服务（监理）团队人员，确须更换的，须经甲方同意方可更换。原则上不允许中途更换总监理工程师。

9.12若因不可抗力因素导致工程监理人员发生变更的，乙方必须在3个工作日内书面通知甲方，替代人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

9.13甲方有权书面要求乙方撤换任何不称职的监理人员，更换人员必须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

9.14项目施工期间乙方必须按配备团队人员提供监理服务。甲方采用不定时随机检查（点名）的方法检查乙方服务（监理）团队人员的到岗情况。如甲方发现乙方服务（监理）团队人员缺岗，且未向甲方事先报告并获得同意的，项目总监理工程师缺岗的按每人每次处500元人民币罚款，其他服务（监理）团队人员缺岗的按每人每次处200元人民币罚款。

9.15乙方服务（监理）团队人员累计缺岗5次（含5次）的，甲方有权要求乙方撤换相应缺岗人员，乙方应予以撤换。乙方无正当理由拒绝撤换相应缺岗人员的，甲方有权要求乙方承担5000元违约金，甲方有权解除合同并责令乙方退场，由此产生的一切损失及后果由乙方承担。

9.16乙方擅自更换总监理工程师的按每人每次处3000元人民币罚款 。

9.17除总监理工程师外，乙方擅自更换主要服务（监理）团队人员的，每人每次支付违约金500元人民币。

9.18乙方因管理不力、未尽职、疏忽或其他过错等原因，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿，或造成施工单位未按图施工且无法返工的、或返工的耗时达到30天及以上的，每次按签约合同价的5%支付违约金。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

9.19乙方未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的，每次按签约合同价的1%支付违约金；给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
9.20在工程质量或合同价款审查中，乙方有重大失误、弄虚作假或伪造签字的，每次按签约合同价的2%支付违约金；给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

9.21除上述具体违约情形外，乙方出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向甲方支付违约金1000元。
10、诉讼相关费用承担
若因乙方未履行合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

11.不可抗力
（1）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
（2）本竞价文件中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
12.专利权及知识产权
乙方须保障甲方在使用设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控及侵权困扰。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如出现纠纷，乙方应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。
13.保密条款
13.1乙方要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，不得违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密、工作秘密和内部管理信息，不得对甲方工作信息资料、工作场所、内部场景等进行拍照、录像，不得将甲方有关秘密、内部管理信息、工作场所场景通过微信、抖音等上传自媒体，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄露、泄密行为，乙方及其工作人员将承担相应责任和法律后果。

13.2乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。
12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

14.廉政条款
乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15.合同纠纷处理方式
（1）因本项目或与本项目有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。若因乙方未履行本项目下义务导致甲方为寻求救济而支出的一切费用（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。
（2）合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
16、其他约定

16.1本采购项目的成交通知书、成交人的报价文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

     16.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

     16.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送采购代理机构一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

单位负责人：                          单位负责人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：
第五章  响应文件格式
响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章。
响应文件
（第一部分  资格及技术商务部分）
项目编号：
所投采购包号：
     项目名称：

供应商名称 ：
    地址：
目  录

1.网上竞价承诺书

2.有效营业执照复印件等证明文件
3.单位授权书

4.网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

1.网上竞价承诺书
致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我方郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我方响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我方提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
三、我方确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我方承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一采购包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我方承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。
十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
供应商（全称并加盖供应商公章）：         
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日
2.有效营业执照复印件等证明文件


按网上竞价文件第一章要求提供
3.单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
接受授权方
供应商代表签字：                   
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1.法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2.企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4.特定资格要求（若有）
按网上竞价文件第一章要求提供
5.供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表

项目编号：        
	采购包
	品目号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	规格
	来源地

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：          
	采购包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其网上竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
响应文件
（第二部分  报价部分）
项目编号：
所投采购包号：
     项目名称：

供应商名称 ：
    地址：
1.报价一览表

项目编号：    

项目名称: 

金额单位：人民币元

	采购包
	品目号
	采购标的
	数量
	响应价格
	下浮率
	备注

	
	
	
	
	
	
	


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：
2.货物（服务）分项报价表（若有）

项目编号：    

项目名称: 

金额单位：人民币元

	采购包
	序号
	货物/服务名称
	品牌、型号
	数量
	单价
	下浮率
	备注

	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：
